ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №5а-3038/09

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:  Администрация муниципального образования Ефремовский район

Место нахождения:    301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43

Почтовый адрес:  301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43

Адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Номер контактного телефона: (48741) 66015, тел/факс (48741) 60222

2. Источник финансирования заказа: бюджет Тульской области

3. Существенные условия контракта.

Наименование выполняемых работ: ремонт зала для бракосочетания отдела ЗАГС г.Ефремова

Объем выполняемых работ: согласно Приложению

Место выполнения работ:  301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.8

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта до 01.05.2009г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 189 939 (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, авансовый платеж в размере 30%

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «23» марта 2009г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «26» марта 2009г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Муниципальный заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт зала для бракосочетания отдела ЗАГС г.Ефремова

| № пп |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. |  | Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112) | м2 потолков | 55.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделыв. пов-ти | 0.92 |
| 3. |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделыв. пов-ти | 0.92 |
| 4. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.555 |
| 5. |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.05 |
| 6. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.072 |
| 7. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.05 |
| 8. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.1 |
| 9. |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0311 |
| 10. |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0311 |
| 12. |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0439 |
| 13. |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0439 |
| 14. |  | Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 пов. откид. | шт. | 1 |
| 15. |  | Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 глухой | шт. | 1 |
| 16. |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 пог.м | 0.025 |
| 19. |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0378 |
| 20. |  | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.2 |
| 22. |  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.5 |
| 23. |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.5 |
| 25. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.04 |
| 26. |  | Смена розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 27. |  | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 |
| 28. |  | Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5 | шт. | 6 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт зала для бракосочетания отдела ЗАГС г.Ефремова |
| Сметная стоимость: | 189.939 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 15.979 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | 0.356 | тыс. чел. ч |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е10-05-011-1 | Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112) | м2 потолков | 55.5 | 153.70 |  |  | Е10-05-011-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 7.82 |  | 434.01 |  | 8.73 | 3 789 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.20 |  | 11.10 |  | 5.58 | 62 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 145.68 |  | 8 085.24 |  | 1.7 | 13 745 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 412.31 |  | 95 | 3 600 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 217.01 |  | 50 | 1 895 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 51.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 159.66 |  |  | 23 090 | 51.06 |
| 2. | Е15-07-016-1 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделыв. пов-ти | 0.92 | 9 444.19 |  |  | Е15-07-016-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 133.88 |  | 1 043.17 |  | 8.73 | 9 107 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 151.33 |  | 139.22 |  | 5.25 | 731 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.09 |  | 1.92 |  | 8.73 | 17 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 158.98 |  | 7 506.26 |  | 1.77 | 13 286 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 992.84 |  | 95 | 8 668 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 522.55 |  | 50 | 4 562 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 128.85 |  |  |  |  |  |  | 118.542 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 204.03 |  |  | 36 354 | 118.542 |
| 3. | Е15-04-048-5 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделыв. пов-ти | 0.92 | 7 713.64 |  |  | Е15-04-048-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 330.26 |  | 303.84 |  | 8.73 | 2 653 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.89 |  | 26.58 |  | 4.75 | 126 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.30 |  | 0.28 |  | 8.73 | 2 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 7 354.49 |  | 6 766.13 |  | 3.12 | 21 110 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 288.91 |  | 95 | 2 522 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 152.06 |  | 50 | 1 328 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 33.7 |  |  |  |  |  |  | 31.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 537.52 |  |  | 27 739 | 31.004 |
| 4. | Е15-04-005-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.555 | 1 950.53 |  |  | Е15-04-005-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 452.22 |  | 250.98 |  | 8.73 | 2 191 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.66 |  | 5.36 |  | 3.95 | 21 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.20 |  | 0.11 |  | 8.73 | 1 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 488.65 |  | 826.20 |  | 2.01 | 1 661 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 238.54 |  | 95 | 2 082 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 125.55 |  | 50 | 1 096 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 53.9 |  |  |  |  |  |  | 29.9145 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 446.62 |  |  | 7 051 | 29.9145 |
| 5. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.05 | 5 627.48 |  |  | Е61-7-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 3 213.87 |  | 160.69 |  | 8.73 | 1 403 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 21.75 |  | 1.09 |  | 5.5 | 6 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.53 |  | 0.58 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 391.86 |  | 119.59 |  | 8.05 | 963 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 153.21 |  | 95 | 1 338 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 80.64 |  | 50 | 704 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 383.06 |  |  |  |  |  |  | 19.153 |
|  |  |  |  |  |  |  | 515.21 |  |  | 4 414 | 19.153 |
| 6. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.072 | 1 035.98 |  |  | Е62-33-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 540.05 |  | 38.88 |  | 8.73 | 339 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.58 |  | 0.04 |  | 3.88 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 495.35 |  | 35.67 |  | 2.34 | 83 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 36.94 |  | 95 | 322 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 19.44 |  | 50 | 170 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 65.94 |  |  |  |  |  |  | 4.74768 |
|  |  |  |  |  |  |  | 130.97 |  |  | 915 | 4.74768 |
| 7. | Е62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.05 | 1 106.07 |  |  | Е62-32-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 610.14 |  | 30.51 |  | 8.73 | 266 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.58 |  | 0.03 |  | 3.88 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 495.35 |  | 24.77 |  | 2.34 | 58 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 28.98 |  | 95 | 253 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 15.26 |  | 50 | 133 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 80.6 |  |  |  |  |  |  | 4.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99.54 |  |  | 710 | 4.03 |
| 8. | Е62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.1 | 1 629.86 |  |  | Е62-7-6 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 612.33 |  | 61.23 |  | 8.73 | 535 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5.36 |  | 0.54 |  | 4.45 | 2 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.99 |  | 0.10 |  | 8.73 | 1 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 012.17 |  | 101.22 |  | 2.12 | 215 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 58.26 |  | 95 | 509 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 30.67 |  | 50 | 268 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 75.69 |  |  |  |  |  |  | 7.569 |
|  |  |  |  |  |  |  | 251.92 |  |  | 1 529 | 7.569 |
| 9. | Е46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0311 | 931.73 |  |  | Е46-04-012-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 786.60 |  | 24.46 |  | 8.73 | 214 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 145.13 |  | 4.51 |  | 5.5 | 25 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 76.94 |  | 2.39 |  | 8.73 | 21 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 25.51 |  | 95 | 223 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 13.43 |  | 50 | 118 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 103.91 |  |  |  |  |  |  | 3.231601 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |  |  | 579 | 3.231601 |
| 10. | Е10-01-047-1 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0311 | 13 086.78 |  |  | Е10-01-047-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 666.29 |  | 51.82 |  | 8.73 | 452 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 538.61 |  | 16.75 |  | 4.88 | 82 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 10.44 |  | 0.32 |  | 8.73 | 3 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 10 881.88 |  | 338.43 |  | 4.64 | 1 570 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 49.53 |  | 95 | 432 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 26.07 |  | 50 | 228 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 201 |  |  |  |  |  |  | 6.2511 |
|  |  |  |  |  |  |  | 482.60 |  |  | 2 764 | 6.2511 |
| 11. | С101-9124-00070 | Входные дверные блоки из ПВХ | шт. | 1 | 14 648.59 |  | 14 648.59 | Прайс ООО "СКС" [цена] | 21 713.56 | 21 714 |  |
| 12. | Е46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0439 | 1 572.38 |  |  | Е46-04-012-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 427.25 |  | 62.66 |  | 8.73 | 547 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 145.13 |  | 6.37 |  | 5.5 | 35 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 76.94 |  | 3.38 |  | 8.73 | 29 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 62.74 |  | 95 | 547 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 33.02 |  | 50 | 288 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 188.54 |  |  |  |  |  |  | 8.276906 |
|  |  |  |  |  |  |  | 164.79 |  |  | 1 417 | 8.276906 |
| 13. | Е10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0439 | 8 208.62 |  |  | Е10-01-034-6 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 193.45 |  | 52.39 |  | 8.73 | 457 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 405.57 |  | 17.80 |  | 4.67 | 83 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6.56 |  | 0.29 |  | 8.73 | 3 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6 609.60 |  | 290.16 |  | 4.66 | 1 352 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 50.05 |  | 95 | 437 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 26.34 |  | 50 | 230 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 145.72 |  |  |  |  |  |  | 6.397108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 436.75 |  |  | 2 560 | 6.397108 |
| 14. | С203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 пов. откид. | шт. | 1 |  |  |  | прайс ООО "СКС" [цена] | 7 828.81 | 7 829 |  |
| 15. | С203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 глухой | шт. | 1 |  |  |  | прайс ООО "СКС" [цена] | 5 272.88 | 5 273 |  |
| 16. | Е10-01-035-2 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 пог.м | 0.025 | 2 217.62 |  |  | Е10-01-035-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 169.87 |  | 4.25 |  | 8.73 | 37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11.97 |  | 0.30 |  | 4.01 | 1 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.50 |  | 0.01 |  | 8.73 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 035.78 |  | 50.89 |  | 3.6 | 183 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 4.05 |  | 95 | 35 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 2.13 |  | 50 | 19 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.26 |  |  |  |  |  |  | 0.5315 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61.62 |  |  | 275 | 0.5315 |
| 17. | С101-9468 | Доски подоконные ПВХ 250х1250 с торцовой накладкой | шт. | 2 |  |  |  | прайс ООО "СКС" [цена] | 271.19 | 542 |  |
| 18. | С101-2411 | Водоотлив оконный 180х1200 | шт. | 2 | 54.49 |  | 108.98 | прайс ООО "СКС" [цена] | 90.68 | 181 |  |
| 19. | Е46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0378 | 931.73 |  |  | Е46-04-012-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 786.60 |  | 29.73 |  | 8.73 | 260 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 145.13 |  | 5.49 |  | 5.5 | 30 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 76.94 |  | 2.91 |  | 8.73 | 25 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 31.01 |  | 95 | 271 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 16.32 |  | 50 | 143 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 103.91 |  |  |  |  |  |  | 3.927798 |
|  |  |  |  |  |  |  | 82.55 |  |  | 703 | 3.927798 |
| 20. | Ц08-03-594-16 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.2 | 3 293.42 |  |  | Ц08-03-594-16 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 103.13 |  | 220.63 |  | 8.73 | 1 926 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 503.37 |  | 300.67 |  | 5.39 | 1 621 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 449.17 |  | 89.83 |  | 8.73 | 784 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 686.92 |  | 137.38 |  | 2.51 | 345 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 294.94 |  | 95 | 2 575 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 155.23 |  | 50 | 1 355 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 119 |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 108.85 |  |  | 7 822 | 23.8 |
| 21. | С503-9042 | Светильники точечные | шт. | 20 |  |  |  | [цена] | 54.14 | 1 083 |  |
| 22. | Ц08-02-410-1 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.5 | 847.80 |  |  | Ц08-02-410-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 146.96 |  | 73.48 |  | 8.73 | 641 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 29.30 |  | 14.65 |  | 5 | 73 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.32 |  | 0.66 |  | 8.73 | 6 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 671.54 |  | 335.77 |  | 0.9 | 302 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 70.43 |  | 95 | 615 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 37.07 |  | 50 | 324 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 16.7 |  |  |  |  |  |  | 8.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 531.40 |  |  | 1 955 | 8.35 |
| 23. | Ц08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.5 | 738.57 |  |  | Ц08-02-412-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 59.31 |  | 29.66 |  | 8.73 | 259 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.03 |  | 2.02 |  | 4.83 | 10 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 8.73 | 1 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 675.23 |  | 337.62 |  | 0.82 | 277 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 28.29 |  | 95 | 247 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 14.89 |  | 50 | 130 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.74 |  |  |  |  |  |  | 3.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 412.47 |  |  | 922 | 3.37 |
| 24. | С507-0294 | Провода силовые с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 2 788.00 |  | 139.40 | [цена] | 9 201.04 | 460 |  |
| 25. | Е67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.04 | 1 165.85 |  |  | Е67-9-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 204.85 |  | 8.19 |  | 8.73 | 72 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 961.00 |  | 38.44 |  | 2.39 | 92 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 7.78 |  | 95 | 68 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 4.10 |  | 50 | 36 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 24.1 |  |  |  |  |  |  | 0.964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58.51 |  |  | 267 | 0.964 |
| 26. | Е67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. | 0.05 | 692.85 |  |  | Е67-9-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 204.85 |  | 10.24 |  | 8.73 | 89 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 488.00 |  | 24.40 |  | 3.59 | 88 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 9.73 |  | 95 | 85 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 5.12 |  | 50 | 45 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 24.1 |  |  |  |  |  |  | 1.205 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49.49 |  |  | 306 | 1.205 |
| 27. | Е67-4-3 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 | 46.63 |  |  | Е67-4-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 46.07 |  | 2.76 |  | 8.73 | 24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.56 |  | 0.03 |  | 5.52 |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.30 |  | 0.02 |  | 8.73 |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2.64 |  | 95 | 23 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 1.39 |  | 50 | 12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.32 |  |  |  |  |  |  | 0.3792 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.83 |  |  | 59 | 0.3792 |
| 28. | Ц08-03-593-11 | Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5 | шт. | 6 | 102.86 |  |  | Ц08-03-593-11 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.22 |  | 67.32 |  | 8.73 | 588 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 31.72 |  | 190.32 |  | 5.46 | 1 039 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 10.32 |  | 61.92 |  | 8.73 | 541 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 59.92 |  | 359.52 |  | 2.07 | 744 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 122.78 |  | 95 | 1 073 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 64.62 |  | 50 | 565 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.21 |  |  |  |  |  |  | 7.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804.56 |  |  | 4 008 | 7.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 43 978.44 |  |  | 122 952 | 339.96439 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 208.43 |  |  | 9 368 | 42.78 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 139.40 |  |  | 1 543 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20, 22, 23, 28) |  |  |  |  | 516.44 |  |  | 4 509 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20, 22, 23, 28) |  |  |  |  | 271.81 |  |  | 2 373 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 996.68 |  |  | 16 250 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 41 770.01 |  |  | 113 584 | 297.18439 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 14 757.57 |  |  | 35 539 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-10, 12, 13, 16, 19, 25-27) |  |  |  |  | 2 453.01 |  |  | 21 415 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-10, 12, 13, 16, 19, 25-27) |  |  |  |  | 1 291.06 |  |  | 11 271 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 514.08 |  |  | 146 270 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 48 510.76 |  |  | 162 520 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 969.45 |  |  | 25 924 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 562.87 |  |  | 13 644 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 960.90 |  |  | 25 849 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 164.84 |  |  | 1 439 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 742.87 |  |  | 3 947 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 40 274.66 |  |  | 93 156 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 43 978.43 |  |  | 122 952 |  |
|  | Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06 |  | 0.94 |  |  | 2 791.28 |  |  | 24 369 |  |
|  | ИТОГО с накладными и сметными |  |  |  |  | 48 332.58 |  |  | 160 965 |  |
|  | ИТОГО по смете |  |  |  |  | 48 332.58 |  |  | 160 965 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  | 8 699.86 |  |  | 28 974 |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 57 032.44 |  |  | 189 939 |  |