МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов						  			"__" __________ 2009г.

МУЗ "Ефремовская районная больница", именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, действующее на основании Положения, в лице главного врача Желтова Николая Александровича, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, зафиксированных в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №7б-3030/09 от «__» ______ 2009г., заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по капитальному ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "Ефремовская районная больница", расположенного по адресу:  301840, г. Ефремов, ул.Словацкого Восстания, д.18 в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №___ от «__» _______ 2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, собственными силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Ефремовский район.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по 31.05.2009г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, авансовый платеж в размере 30%.

2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом выполняются Подрядчиком согласно календарного плана, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Срок завершения работ – 31 марта 2009г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой №___ от «__» _______ 2009г. собственными силами и средствами;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.

4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Муниципальный заказчик имеет право:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта.

8.4. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика. Уплата  пени и штрафа по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика  им принят.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Изменения существенных условий контракта не допускается.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик     					Подрядчик

_______________________________                                ________________________________

Приложения:

1. Приложение №1. Смета

2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение №1

к Муниципальному контракту

от «____» ___________ 2009 г. № _________

ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь

на доп. работы по кап. ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "ЕРБ"

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонт. пов-ти | 0.46 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 окраш. пов-ти | 0.91 |
| 3. | Разборка стен кирпичных | м3 | 2.5 |
| 4. | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0.4 |
| 5. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.02 |
| 6. | Доски подоконные ПВХ ш500 | м | 2 |
| 7. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): глухих | м2 перег-ки за выч. пр. | 7.3 |
| 8. | Установка раздаточных оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100м2 проемов | 0.009 |
| 9. | Пластиковые оконные блоки пл.0,45м2 | шт. | 2 |
| 10. | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 42.3 |
| 11. | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100м2 стяжки | 1.9678 |
| 12. | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до 60мм | 100м2 стяжки | 1.9678 |
| 13. | Армирование кладки стен и других конструкций (цементной стяжки) | т металлических изделий | 2.03 |
| 14. | Сетка сварная 50х4-1500 с ячейками 50х50 | м2 | 330 |
| 15. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой | 100м2 изолир. пов-ти | 2.2 |
| 16. | Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза полов | 100м2 покрытия | 2.1 |
| 17. | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 42 |
| 18. | Kладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0.055 |
| 19. | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 оштукат. пов-ти | 0.12 |
| 20. | Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза стен | 100м2 покрытия | 5.55 |
| 21. | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 111 |
| 22. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100м2 протравл. пов-ти | 4.8 |
| 23. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 очищаемой пов-ти | 0.508 |
| 24. | Обивка порогов на стыках линолеума | 100м2 проемов | 0.29 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| --- |
| на доп.работы по кап. ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "ЕРБ" |
| Сметная стоимость: | 499.993 | тыс. руб. |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.46 | 5 627.48 |  |  | Е61-7-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 3 213.87 |  | 1 478.38 |  | 8.73 | 12 906 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 21.75 |  | 10.01 |  | 5.5 | 55 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.53 |  | 5.30 |  | 8.73 | 46 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 391.86 |  | 1 100.26 |  | 8.05 | 8 857 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 1 409.50 |  | 95 | 12 304 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 741.84 |  | 50 | 6 476 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 383.06 |  |  |  |  |  |  | 176.2076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 739.98 |  |  | 40 598 | 176.2076 |
| 2. | Е62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окраш. пов-ти | 0.91 | 1 240.67 |  |  | Е62-7-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 414.13 |  | 376.86 |  | 8.73 | 3 290 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5.36 |  | 4.88 |  | 4.45 | 22 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.99 |  | 0.90 |  | 8.73 | 8 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 821.18 |  | 747.27 |  | 2.23 | 1 666 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 358.87 |  | 95 | 3 133 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 188.88 |  | 50 | 1 649 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 51.19 |  |  |  |  |  |  | 46.5829 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 676.76 |  |  | 9 760 | 46.5829 |
| 3. | Е46-04-001-4 | Разборка стен кирпичных | м3 | 2.5 | 179.63 |  |  | Е46-04-001-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 68.31 |  | 170.78 |  | 8.73 | 1 491 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 111.32 |  | 278.30 |  | 3.99 | 1 110 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.89 |  | 29.73 |  | 8.73 | 259 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 190.48 |  | 95 | 1 663 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 100.26 |  | 50 | 875 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.24 |  |  |  |  |  |  | 20.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 739.82 |  |  | 5 139 | 20.6 |
| 4. | Е46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0.4 | 349.08 |  |  | Е46-03-007-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 103.20 |  | 41.28 |  | 8.73 | 360 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 245.88 |  | 98.35 |  | 3.99 | 392 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 26.26 |  | 10.50 |  | 8.73 | 92 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 49.19 |  | 95 | 429 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 25.89 |  | 50 | 226 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12.3 |  |  |  |  |  |  | 4.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 214.71 |  |  | 1 408 | 4.92 |
| 5. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.02 | 2 622.59 |  |  | Е10-01-035-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 169.31 |  | 3.39 |  | 8.73 | 30 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.45 |  | 0.19 |  | 4.01 | 1 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.40 |  | 0.01 |  | 8.73 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 443.83 |  | 48.88 |  | 3.56 | 174 |  |
|  | с101-9468 | Доски подоконные ПВХ | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 3.23 |  | 95 | 29 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 1.70 |  | 50 | 15 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.19 |  |  |  |  |  |  | 0.4238 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57.38 |  |  | 248 | 0.4238 |
| 6. | С101-9468 | Доски подоконные ПВХ ш500 | м | 2 |  |  |  | Каталог РХЦЦС [цена] | 444.2 | 888 |  |
| 7. | Е10-05-001-1 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): глухих | м2 перег-ки за выч. пр. | 7.3 | 198.49 |  |  | Е10-05-001-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 8.33 |  | 60.81 |  | 8.73 | 531 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.35 |  | 2.56 |  | 5.56 | 14 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 189.81 |  | 1 385.61 |  | 1.99 | 2 757 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 57.77 |  | 95 | 504 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 30.41 |  | 50 | 266 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 7.154 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 537.15 |  |  | 4 072 | 7.154 |
| 8. | Е10-01-034-1 | Установка раздаточных оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.009 | 10 331.80 |  |  | Е10-01-034-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 398.44 |  | 12.59 |  | 8.73 | 110 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 386.50 |  | 3.48 |  | 4.63 | 16 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 17.49 |  | 0.16 |  | 8.73 | 1 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 546.86 |  | 76.92 |  | 4.72 | 363 |  |
|  | с203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12.11 |  | 95 | 105 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 6.38 |  | 50 | 56 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 170.75 |  |  |  |  |  |  | 1.53675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 111.48 |  |  | 650 | 1.53675 |
| 9. | С101-9124-00063 | Пластиковые оконные блоки пл.0,45м2 | шт. | 2 | 641.37 |  | 1 282.74 | Прайс ООО"Стройкомплектсервис" [цена] | 641.37 | 1 283 |  |
| 10. | Е46-04-009-2 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 42.3 | 246.34 |  |  | Е46-04-009-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 66.30 |  | 2 804.49 |  | 8.73 | 24 483 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 180.04 |  | 7 615.69 |  | 3.99 | 30 387 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 19.23 |  | 813.43 |  | 8.73 | 7 101 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 3 437.02 |  | 95 | 30 005 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 1 808.96 |  | 50 | 15 792 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 7.8 |  |  |  |  |  |  | 329.94 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 666.16 |  |  | 100 667 | 329.94 |
| 11. | Е11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.9678 | 1 365.76 |  |  | Е11-01-011-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 293.56 |  | 577.67 |  | 8.73 | 5 043 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.35 |  | 55.79 |  | 5.5 | 307 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 12.62 |  | 24.83 |  | 8.73 | 217 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 043.85 |  | 2 054.09 |  | 9.85 | 20 233 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 572.38 |  | 95 | 4 997 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 301.25 |  | 50 | 2 630 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 39.51 |  |  |  |  |  |  | 77.747778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 561.17 |  |  | 33 210 | 77.747778 |
| 12. | Е11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до 60мм | 100 м2 стяжки | 1.9678 | 268.64 |  |  | Е11-01-011-2 |  |  |  |
|  |  | Поправки: ОЗП: *8; ЭМ: *8; ЗПМ: *8; М: *8 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 3.72 | *8 | 58.56 |  | 8.73 | 511 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5.10 | *8 | 80.29 |  | 5.5 | 442 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.09 | *8 | 32.90 |  | 8.73 | 287 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 259.82 | *8 | 4 090.19 |  | 9.86 | 40 329 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 86.89 |  | 95 | 758 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 45.73 |  | 50 | 399 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.9839 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 361.66 |  |  | 42 439 | 0.9839 |
| 13. | Е08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (цементной стяжки) | т металлических изделий | 2.03 | 5 882.75 |  |  | Е08-02-007-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 473.51 |  | 961.23 |  | 8.73 | 8 391 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 35.34 |  | 71.74 |  | 4.42 | 317 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.78 |  | 5.64 |  | 8.73 | 49 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 373.90 |  | 10 909.02 |  | 10.21 | 111 381 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 918.53 |  | 95 | 8 018 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 483.44 |  | 50 | 4 220 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 63.73 |  |  |  |  |  |  | 129.3719 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 343.94 |  |  | 132 328 | 129.3719 |
| 14. | С204-9086-00001 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14мм | т | -2.03 | 5 373.90 |  | -10 909.02 | [цена] | 54 875.06 | - 111 396 |  |
|  |  | Объем: (2.03)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С101-9085 | Сетка сварная 50х4-1500 с ячейками 50х50 | м2 | 330 |  |  |  | Каталог РХЦЦС [цена] | 127.12 | 41 950 |  |
| 16. | Е11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой | 100 м2 изолир. пов-ти | 2.2 | 3 067.17 |  |  | Е11-01-004-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 485.81 |  | 1 068.78 |  | 8.73 | 9 330 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 299.25 |  | 658.35 |  | 5.32 | 3 502 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.88 |  | 8.54 |  | 8.73 | 75 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 282.11 |  | 5 020.64 |  | 3.36 | 16 869 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 1 023.45 |  | 95 | 8 935 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 538.66 |  | 50 | 4 703 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 46.18 |  |  |  |  |  |  | 101.596 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 309.88 |  |  | 43 339 | 101.596 |
| 17. | Е15-04-006-4 | Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза полов | 100 м2 покрытия | 2.1 | 314.76 |  |  | Е15-04-006-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 146.88 |  | 308.45 |  | 8.73 | 2 693 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.35 |  | 2.84 |  | 4.1 | 12 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 |  | 0.21 |  | 8.73 | 2 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 166.53 |  | 349.71 |  | 5.73 | 2 004 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 293.23 |  | 95 | 2 560 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 154.33 |  | 50 | 1 348 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 16.32 |  |  |  |  |  |  | 34.272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 108.56 |  |  | 8 616 | 34.272 |
| 18. | С101-9732-00002 | Грунтовка глубокого проникновения | т | -0.042 | 8 307.82 |  | - 348.93 | [цена] | 47 563.59 | -1 998 |  |
|  |  | Объем: (2.1)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С101-2416 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 42 | 21.34 |  | 896.28 | [цена] | 63.65 | 2 673 |  |
| 20. | Е53-20-4 | Kладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0.055 | 70 449.68 |  |  | Е53-20-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 5 259.50 |  | 289.27 |  | 8.73 | 2 525 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 941.38 |  | 161.78 |  | 4.98 | 806 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 471.51 |  | 25.93 |  | 8.73 | 226 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 62 248.80 |  | 3 423.68 |  | 6.44 | 22 049 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 299.44 |  | 95 | 2 613 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 157.60 |  | 50 | 1 376 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 670 |  |  |  |  |  |  | 36.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 331.77 |  |  | 29 369 | 36.85 |
| 21. | Е15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукат. пов-ти | 0.12 | 2 034.54 |  |  | Е15-02-016-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 755.39 |  | 90.65 |  | 8.73 | 791 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 92.98 |  | 11.16 |  | 5.5 | 61 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 57.40 |  | 6.89 |  | 8.73 | 60 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 186.17 |  | 142.34 |  | 7.41 | 1 055 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 92.66 |  | 95 | 808 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 48.77 |  | 50 | 426 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 85.84 |  |  |  |  |  |  | 10.3008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 385.57 |  |  | 3 141 | 10.3008 |
| 22. | Е15-04-006-4 | Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 5.55 | 314.76 |  |  | Е15-04-006-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 146.88 |  | 815.18 |  | 8.73 | 7 117 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.35 |  | 7.49 |  | 4.1 | 31 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 |  | 0.56 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 166.53 |  | 924.24 |  | 5.73 | 5 296 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 774.95 |  | 95 | 6 766 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 407.87 |  | 50 | 3 561 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 16.32 |  |  |  |  |  |  | 90.576 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 929.74 |  |  | 22 770 | 90.576 |
| 23. | С101-9732-00002 | Грунтовка глубокого проникновения | т | -0.111 | 8 307.82 |  | - 922.17 | [цена] | 47 563.59 | -5 280 |  |
|  |  | Объем: (5.55)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-2416 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 111 | 21.34 |  | 2 368.74 | [цена] | 63.65 | 7 065 |  |
| 25. | Е62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравл. пов-ти | 4.8 | 35.28 |  |  | Е62-42-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 27.48 |  | 131.90 |  | 8.73 | 1 152 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 7.80 |  | 37.44 |  | 7.19 | 269 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 125.31 |  | 95 | 1 094 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 65.95 |  | 50 | 576 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.77 |  |  |  |  |  |  | 18.096 |
|  |  |  |  |  |  |  | 360.60 |  |  | 3 091 | 18.096 |
| 26. | Е63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой пов-ти | 0.508 | 75.82 |  |  | Е63-5-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 75.82 |  | 38.52 |  | 8.73 | 336 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 36.59 |  | 95 | 319 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 19.26 |  | 50 | 168 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 10.4 |  |  |  |  |  |  | 5.2832 |
|  |  |  |  |  |  |  | 94.37 |  |  | 823 | 5.2832 |
| 27. | Е10-01-044-12 | Обивка порогов на стыках линолеума | 100 м2 проемов | 0.29 | 5 791.75 |  |  | Е10-01-044-12 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 609.60 |  | 176.78 |  | 8.73 | 1 543 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12.60 |  | 3.65 |  | 4.77 | 17 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.85 |  | 0.25 |  | 8.73 | 2 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 169.55 |  | 1 499.17 |  | 5.51 | 8 260 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 168.18 |  | 95 | 1 468 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 88.52 |  | 50 | 773 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 79.79 |  |  |  |  |  |  | 23.1391 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 936.30 |  |  | 12 061 | 23.1391 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 42 709.19 |  |  | 296 873 | 1115.5817 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 709.19 |  |  | 296 873 | 1115.5817 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 547.76 |  |  | 53 859 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 20-22, 25-27) |  |  |  |  | 9 909.78 |  |  | 86 510 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 20-22, 25-27) |  |  |  |  | 5 215.68 |  |  | 45 532 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 57 834.65 |  |  | 428 915 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 57 834.65 |  |  | 428 915 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 909.78 |  |  | 86 510 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 215.68 |  |  | 45 532 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 9 465.57 |  |  | 82 633 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 965.78 |  |  | 8 430 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 9 066.55 |  |  | 37 492 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 24 177.10 |  |  | 176 747 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 42 709.22 |  |  | 296 872 |  |
|  | Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06 |  | 0.94 |  |  | 9 315.19 |  |  | 81 319 |  |
|  | ИТОГО с накладными и сметными |  |  |  |  | 57 240.09 |  |  | 423 723 |  |
|  | ИТОГО по смете |  |  |  |  | 57 240.09 |  |  | 423 723 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  | 10 303.22 |  |  | 76 270 |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 67 543.31 |  |  | 499 993 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

Приложение №2

к Муниципальному контракту

от «____» ___________ 2009 г. № _________

# АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

# ______________ «__»_________2009г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, и __________________________________ от имени Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________2009г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, приняли результаты работ в форме:_____________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

# От имени Муниципального заказчика

# От имени Подрядчика

# _______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения