ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА №

на выполнение  работ по капитальному ремонту

шиферной крыши жилого дома ДОС № 2 в пос. Восточный Ефремовского района

«___»_________2010г.

Администрация муниципального образования Лобановское Ефремовского района, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы Чурсина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, и __________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ___________, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Лобановское  Ефремовского района и правовых актов органов местного самоуправления, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ______ от «___» ________ 2010 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по  капитальному ремонту шиферной крыши жилого дома ДОС № 2 в пос. Восточный Ефремовского района в соответствии с условиями настоящего контракта и утверждённой  сметой,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1), а Муниципальный заказчик, обязуется принять и оплатить работу  в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет –   _____________________(Прописью) рублей, в т.ч. НДС *.

Цена контракта включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Лобановское Ефремовского района, код экономической классификации - 225/1.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ, до полного исполнения обязательств по контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта, согласно календарному плану (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой;

– производство всех работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов (ГОСТ) и нормативно-технических документов в строительстве (СНиП).   Производство и качество всех работ должно соответствовать сметной документации.

Качество выполненной работы – прочность, устойчивость, надежность объекта, обеспечивающие пригодность для эксплуатации на момент приемки.

Возможность привлечения к работам субподрядчиков при письменном уведомлении муниципального заказчика и наличии разрешения на осуществление функций генподрядчика на следующих условиях:

- в договоре, заключенном между подрядчиком и субподрядчиком,  в  обязанности субподрядчика должны быть включены положения  муниципального контракта, определяющие права и обязанности сторон.

___________________________________________________________________________________

*Для подрядчиков с общим режимом налогообложения

Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчика как за свои собственные.

4.1.3. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.5. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по акту выполненных работ.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.2.4. Определить понижающий коэффициент для расчетов с Подрядчиком как частное от деления цены настоящего Контракта на начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ (Приложение №3), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   своих  обязательств   по настоящему контракту Стороны несут материальную  ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения
настоящего контракта.  Оглашение сведений по   данному   контракту, а   также   передача третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной предусмотренных контрактом обязательств, другая Сторона вправе требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств и от уплаты неустойки и штрафа, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата  неустойки и штрафа по контракту не освобождает от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.8. Ущерб, нанесенный в результате  исполнения обязательств по контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2 настоящего контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и  им приняты.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных контрактом обязательств.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

Контракт и все изменения к нему в течение 3-ех дней подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Лобановское Ефремовского района на 2010г.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение №1. Смета № ___ от______________

2. Приложение №2. Календарный план.

3. Приложение №3. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Муниципальный заказчик:. Адрес 301873 Тульская область, Ефремовский район, с.Лобаново. ИНН 7113066125. КПП 711301001. Р/СЧ 40204810700000000098 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г.Тула. в УФК по Тул. обл. Л/СЧ 03663005430. БИК 047003001. Глава администрации муниципального образования Лобановское Ефремовского района. _______________________/ Чурсин В.А./ (подпись, печать) "____" _______________________ 2010г. Администрация муниципального образования Лобановское Ефремовского района. | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к муниципальному контракту №___ от ______2010г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на капитальный ремонт шиферной крыши жилого дома ДОС №2 в пос. Восточный Ефремовского района |  |  |
| Сметная стоимость: | 499.982,93 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.954 | тыс. чел. ч |
| Сметная заработная плата: | 69.918 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2009 г. |  |  |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 9.83 | 178.87 |  |  | Е58-17-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 177.80 |  | 1 747.77 |  | 9.37 | 16 376.64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.07 |  | 10.52 |  | 5.5 | 57.85 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 83 |  | 1 450.65 |  | 83 | 13 592.61 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 136.05 |  | 65 | 10 644.82 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 24.39 |  |  |  |  |  |  | 239.7537 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 344.99 |  |  | 40 671.92 | 239.7537 |
| 2. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 | 2 308.47 |  |  | Е58-2-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 2 298.10 |  | 91.92 |  | 9.37 | 861.33 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10.37 |  | 0.41 |  | 5.5 | 2.28 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 83 |  | 76.29 |  | 83 | 714.90 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 59.75 |  | 65 | 559.86 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 309.3 |  |  |  |  |  |  | 12.372 |
|  |  |  |  |  |  |  | 228.38 |  |  | 2 138.38 | 12.372 |
| 3. | Е58-1-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.9 | 147.33 |  |  | Е58-1-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 112.64 |  | 101.38 |  | 9.37 | 949.89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34.69 |  | 31.22 |  | 6.59 | 205.75 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.56 |  | 5.00 |  | 9.37 | 46.89 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 83 |  | 88.30 |  | 83 | 827.33 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 69.15 |  | 65 | 647.91 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15.16 |  |  |  |  |  |  | 13.644 |
|  |  |  |  |  |  |  | 290.04 |  |  | 2 630.87 | 13.644 |
| 4. | Е53-2-1 | Разборка кладки труб из: кирпича | 10 м3 кладки | 0.42 | 3 483.87 |  |  | Е53-2-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 522.98 |  | 639.65 |  | 9.37 | 5 993.54 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 960.89 |  | 823.57 |  | 3.3 | 2 717.79 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 142.13 |  | 59.69 |  | 9.37 | 559.34 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 86 |  | 601.43 |  | 86 | 5 635.48 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 70 |  | 489.54 |  | 70 | 4 587.02 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 212.41 |  |  |  |  |  |  | 89.2122 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 554.20 |  |  | 18 933.82 | 89.2122 |
| 5. | Е08-02-001-1 | Кладка труб кирпичных из керамического кирпича М-100 | м3 кладки | 4.2 | 707.29 |  |  | Е08-02-001-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 42.01 |  | 176.44 |  | 9.37 | 1 653.26 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 30.17 |  | 126.71 |  | 6.59 | 835.05 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.84 |  | 20.33 |  | 9.37 | 190.47 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 635.11 |  | 2 667.46 |  | 5.49 | 14 644.37 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 109.8 |  | 216.05 |  | 109.8 | 2 024.42 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 68 |  | 133.80 |  | 68 | 1 253.74 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5.4 |  |  |  |  |  |  | 22.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 320.48 |  |  | 20 410.82 | 22.68 |
| 6. | Е58-5-6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 6 | 74.88 |  |  | Е58-5-6 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.15 |  | 66.90 |  | 9.37 | 626.85 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.54 |  | 99.24 |  | 3.97 | 393.98 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 47.19 |  | 283.14 |  | 6.29 | 1 780.95 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 83 |  | 55.53 |  | 83 | 520.29 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 43.49 |  | 65 | 407.45 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.42 |  |  |  |  |  |  | 8.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 548.29 |  |  | 3 729.53 | 8.52 |
| 7. | Е58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.9 | 1 415.86 |  |  | Е58-12-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 139.68 |  | 125.71 |  | 9.37 | 1 177.92 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.36 |  | 8.42 |  | 4.5 | 37.91 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.89 |  | 1.70 |  | 9.37 | 15.94 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 266.82 |  | 1 140.14 |  | 4.33 | 4 936.80 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 83 |  | 105.75 |  | 83 | 990.90 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 82.82 |  | 65 | 776.01 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 18.8 |  |  |  |  |  |  | 16.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 462.84 |  |  | 7 919.54 | 16.92 |
| 8. | Е10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 2 | 409.38 |  |  | Е10-01-003-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 52.97 |  | 105.94 |  | 9.37 | 992.66 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.30 |  | 32.60 |  | 6.42 | 209.29 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.33 |  | 2.66 |  | 9.37 | 24.92 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 340.11 |  | 680.22 |  | 4.3 | 2 924.95 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 115.33 |  | 106.2 | 1 080.67 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 58.16 |  | 53.55 | 544.91 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.63 |  |  |  |  |  |  | 13.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 992.25 |  |  | 5 752.48 | 13.26 |
| 9. | Е12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 9.83 | 3 027.14 |  |  | Е12-01-007-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 382.09 |  | 3 755.94 |  | 9.37 | 35 193.20 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 86.69 |  | 852.16 |  | 6.31 | 5 377.15 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 9.56 |  | 93.97 |  | 9.37 | 880.54 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 558.36 |  | 25 148.68 |  | 7.82 | 196 662.67 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 108 |  | 4 157.90 |  | 108 | 38 959.64 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 55.25 |  | 2 127.08 |  | 55.25 | 19 930.74 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 47.23 |  |  |  |  |  |  | 464.2709 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 041.77 |  |  | 296 123.40 | 464.2709 |
| 10. | Е10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины | 2.32 | 716.15 |  |  | Е10-01-087-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 68.77 |  | 159.55 |  | 9.37 | 1 494.95 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 25.20 |  | 58.46 |  | 5.51 | 322.14 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.60 |  | 1.39 |  | 9.37 | 13.04 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 622.18 |  | 1 443.46 |  | 4.27 | 6 163.56 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 170.92 |  | 106.2 | 1 601.49 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 86.18 |  | 53.55 | 807.53 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.5 |  |  |  |  |  |  | 19.72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 918.57 |  |  | 10 389.66 | 19.72 |
| 11. | Е10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.983 | 2 497.82 |  |  | Е10-01-088-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 258.89 |  | 254.49 |  | 9.37 | 2 384.56 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 79.16 |  | 77.81 |  | 5.5 | 427.98 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.78 |  | 2.73 |  | 9.37 | 25.61 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 159.77 |  | 2 123.05 |  | 4.26 | 9 044.21 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 273.17 |  | 106.2 | 2 559.60 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 137.74 |  | 53.55 | 1 290.65 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31.61 |  |  |  |  |  |  | 31.07263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 866.27 |  |  | 15 707.00 | 31.07263 |
| 12. | Е10-01-023-1 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.3 | 320.19 |  |  | Е10-01-023-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 29.83 |  | 8.95 |  | 9.37 | 83.85 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.43 |  | 2.83 |  | 7.05 | 19.94 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.97 |  | 0.29 |  | 9.37 | 2.73 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 280.93 |  | 84.28 |  | 5.09 | 428.98 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 9.81 |  | 106.2 | 91.95 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 4.95 |  | 53.55 | 46.36 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.8 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 110.82 |  |  | 671.09 | 1.14 |
| 13. | Е68-28-5-3 | Погрузка экскаватором мусора строительного | т | 20 | 6.70 |  |  | Е68-28-5-3 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6.70 |  | 134.00 |  | 5.5 | 737.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.79 |  | 15.80 |  | 8.55 | 135.09 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 104 |  | 16.43 |  | 104 | 140.49 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 60 |  | 9.48 |  | 60 | 81.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 159.91 |  |  | 958.55 |  |
| 14. | Е68-28-5-5 | Погрузка вручную на автотранспорт строительного мусора | т | 4 | 6.87 |  |  | Е68-28-5-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 6.87 |  | 27.48 |  | 8.55 | 234.95 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 104 |  | 28.58 |  | 104 | 244.35 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 60 |  | 16.49 |  | 60 | 140.97 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.86 |  |  |  |  |  |  | 3.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 72.55 |  |  | 620.27 | 3.44 |
| 15. | Е68-28-4-11 | Перевозка автосамосвалами строительного мусора на расстояние до 8 км | т | 24 | 12.36 |  |  | Е68-28-4-11 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12.36 |  | 296.64 |  | 6 | 1 779.84 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 43 387.19 |  |  | 317 734.05 | 936.00543 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 42 929.07 |  |  | 314 982.26 | 932.56543 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1-3, 6, 7; %=86 - по стр. 4; %=109.8 - по стр. 5; %=106.2 - по стр. 8, 10-12; %=108 - по стр. 9) |  |  |  |  |  | 7 321.14 |  |  | 68 599.27 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3, 6, 7; %=70 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5; %=53.55 - по стр. 8, 10-12; %=55.25 - по стр. 9) |  |  |  |  |  | 4 428.69 |  |  | 41 497.00 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 678.90 |  |  | 425 078.53 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  |  |  | 458.12 |  |  | 2 751.79 | 3.44 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 55 137.02 |  |  | 427 830.32 | 3.44 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 7 321.14 |  |  | 68 599.27 |  |
|  | Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06 |  |  | 0.94 |  |  | 6 881.87 |  |  | 64 483.31 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 4 428.69 |  |  | 41 497.00 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 7 262.12 |  |  | 68 023.60 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 203.56 |  |  | 1 894.57 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 2 554.59 |  |  | 13 123.95 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 33 570.43 |  |  | 236 586.49 |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954.38922 |
|  | ИТОГО с НР и СП |  |  |  |  |  | 54 697.70 |  |  | 423 714.35 |  |
|  | ИТОГО с лимитированными затратами |  |  |  |  |  | 54 697.70 |  |  | 423 714.35 |  |
|  | НДС |  |  | 18 |  |  | 9 845.59 |  |  | 76 268.58 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 64 543.29 |  |  | 499 982.93 |  |

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт шиферной крыши жилого дома ДОС №2 в пос. Восточный Ефремовского района

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 9.83 |
| 2. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 |
| 3. | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.9 |
| 4. | Разборка кладки труб из: кирпича | 10 м3 кладки | 0.42 |
| 5. | Кладка труб кирпичных из керамического кирпича М-100 | м3 кладки | 4.2 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 6 |
| 7. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.9 |
| 8. | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 2 |
| 9. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 9.83 |
| 10. | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины | 2.32 |
| 11. | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.983 |
| 12. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.3 |
| 13. | Погрузка экскаватором мусора строительного | т | 20 |
| 14. | Погрузка вручную на автотранспорт строительного мусора | т | 4 |
| 15. | Перевозка автосамосвалами строительного мусора на расстояние до 8 км | т | 24 |

Приложение №2

к муниципальному  контракту №____ от «____»_______________2010 года

Календарный план-график выполнения подрядных работ  по капитальному ремонту крыши жилого дома ДОС №2 в пос. Восточный   Ефремовского района

начало_____________________2010 года                  окончание___________________2010 года

| Наименование работ | Объем работ |  | График выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во |  |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                              ПОДРЯДЧИК:

Администрация муниципального образования

Лобановское Ефремовского района

Тульской области

___________________________________________                                                                                    _______________________________